АДМИНСТРАЦИЯ

ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 27.03.2018 г. № 22

 О мероприятиях по организации работ

по благоустройству и улучшению

санитарного состояния населенных пунктов

Захаровского сельского поселения

 В целях наведения должного санитарного порядка в хуторах, расположенных на территории Захаровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить месячник по благоустройству в каждом ТОСе находящимся на территории Захаровского сельского поселения с 16.04.2018 по 16.05.2018года
* Хозяевам домовладений навести должный санитарный порядок во дворах частных домовладений и на прилегающей к ним территории.
* Председателям ТОС навести должный санитарный порядок на территории своего хутора, организовать работу по благоустройству и улучшению санитарного состояния.
* Руководителям организаций и предприятий навести должный санитарный порядок на территории организаций и на прилегающих к ним территориях, установить контейнера под мусор / урны / у входа.
* Частным предпринимателям навести должный санитарный порядок на территориях, прилегающих к магазинам, установить контейнера под мусор /урны/ у входа.
* Провести общий субботник по благоустройству 04.05.2018 г.
* Подвести итоги по проведению месячника по благоустройству 17.05.2018 года.
1. Утвердить прилагаемые мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния в ТОСах находящихся на территории Захаровского сельского поселения

( приложение 1)

1. Утвердить перечень общественных работ по каждому ТОСу.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Захаровского

 сельского поселения Е. А. Кийков.

Приложение №1

К постановлению главы

Захаровского сельского

поселения №22 от 27.03.2018г.

**График**

**По благоустройству и улучшению санитарного состояния
на территории Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Количество** | **Срок исполнения** | **Ответственные лица за исполнение мероприятий** |
| 1 | Проведение обследования территорий на наличие несанкционированных свалок и мусора на территории поселения. Содержание территории от грязи, мусора, работа по благоустройству дворовых территорий, улиц, производственных помещений. |  |  | в период проведения месячника с 16.04. по 16.05. | ТАК и ТОС х. Захаров |
| 3 | Проведение месячника, субботников по благоустройству населенных пунктов поселения. |  |  | С 16.04.-16.05.2018г.Субботник 04.05.2018 г. | Администрация поселения и ТОСы расположенные на территории поселения |
| 4 | Осуществление контроля за вывозкой ТБО и мусора, жителей частного фонда, предприятий расположенных на территории поселения. |  |  | постоянно | Администрация ТОСы расположенные на территории поселения  |
| 5 | Окультуривание деревьев, вырубка сухих и старых деревьев |  |  | С 16.04.-16.05.2018г | Администрация ТОСы расположенные на территории поселения |
| 6 | Озеленение территории | Шт. | 50 | С 16.04.-16.05.2018г | Администрация ТОСы расположенные на территории поселения |