АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019 г. № 58

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Захаровского сельского поселения от 25.01.2019 г. № 5

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. № 1710, руководствуясь [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, администрация Перелазовского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Захаровского сельского поселения от 25.01.2019 г. № 5

1.1Дополнить раздел 1 таблицы **«Паспорт муниципальной программы»** столбцом следующего содержания

|  |  |
| --- | --- |
| Место реализации  | Волгоградская область, Клетский район, хутор Захаров, улица Центральная, 12 А. |

1.2.Раздел 1 таблицы **«Паспорт муниципальной программы»** столбец "объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции :

|  |  |
| --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований  | Общий объём финансирования программы 3373333,33 руб., из них: средства областного бюджета- 3 000 000 руб.средства местного бюджета- 373333,33 .руб.внебюджетные средства- 0 тыс.руб. |

1.3. Абзац 4 Раздела 2 изложить в следующей редакции:

 Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания будут способствовать снижению рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения. Устройство спортивной площадки в центре хутора будет способствовать воспитанию здорового образа жизни жителей хутора.

1.4. дополнить абзацем 3 Раздел 3 следующего содержания:

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

1.5. Раздел 5 **"Объем средств, необходимых на реализацию программы и источников финансирования"** изложить в новой редакции :

Общий объем финансирования Программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального

 района Волгоградской области на 2019-2023 годы» составит -3 373 333,33 рублей, в том числе:

средства областного бюджета -3 000 000 рублей,

средства местного бюджета – 373 333,33 рублей,

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в **Приложении 2**к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в **Приложении 3** к муниципальной программе.

1.6. Раздел 8 "**Механизмы реализации Программы"** изложить в следующей редакции:

 Минимальный перечень видов работ в рамках Программы«Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»

* 1. Устройство пешеходных дорожек
	2. Устройство ограждения
	3. Устройство освещения
	4. Устройство водопровода
	5. Озеленение территории парка
	6. Устройство сценического комплекса (сцена)
	7. Установка малых архитектурных форм
	8. Установка детского игрового комплекса (ДИК)
	9. Установка спортивных снарядов

1.7. Добавить Приложение №1 таблицы "СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»" столбцом следующего содержания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовая занятость | 10% | Уход за зелеными насаждениями, поддержание чистоты и порядка, техническое содержание парка | 700 м2 | 1200м2 |

1.8. Добавить Приложение №5" Перечень территорий общего пользования

Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района

Волгоградской области включенных в Программу на 2019 год".

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на официальном сайте Администрации Захаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Захаровского

 сельского поселения Е. А. Кийков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Захаровского сельского поселения

Клетского муниципального района

Волгоградской области

01.07.2019 г. № 58

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы.»

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019- 2023 годы.» (далее по тексту – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Разработчик программы | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области. |
|  ИсполнителиПрограммы | юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  Основные цели Программы | Благоустройство территории сельского парка: Обеспечение привлекательности территории парка культуры и отдыха в хуторе Захаров, создание гармоничной архитектурно­ ландшафтной среды. Улучшение социально-бытовых условий для проживания населения и формирование благоприятного социального микроклимата. Обеспечение современного уровня благоустройства и эстетики хутора. |
| Основные задачиПрограммы | Преобразование и благоустройства парка культуры и отдыха в хуторе Захаров. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию населения. Сохранение и развитие зеленых зон. Приведение в качественное состояние внешних элементов благоустройства.  |
| Место реализации  | Волгоградская область, Клетский район, хутор Захаров, улица Центральная, 12 А.  |
| Контрольисполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района. |
| Сроки реализации Программы | Этапы:1 этап - подготовительный.2 этап - практический.3 этап - обобщающий.4 этап - информационно - просветительский.Сроки выполнения проекта: Апрель-Октябрь 2019г. |
| Перечень мероприятий | Механизм реализации проекта предусматривает следующие основные принципы:Создание рабочей группы по проекту;Проведение анализа состояния существующей инфраструктуры и мемориальных объектов;Разработка проекта по благоустройству;Проведение конкурса для определения поставщиков;Осуществление контроля за ходом работ |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Планируемая проектом культурная зона будет представлять собой территорию с центральной аллеей, ведущими к ней прогулочными тротуарными дорожками, скамейками, урнами, а так же клумбами и бордюрными цветниками. Аллея и дорожки образуют зоны отдыха для разных возрастных категорий жителей. Будет создана летняя эстрадная сцена с крышей из поликарбоната. Территория парка будет ограждена от доступа на благоустроенную часть автотранспорта и сельских животных и хорошо освещена в вечернее и ночное время. Создание популярного места для отдыха жителей и гостей хутора. Укрепление базы для различных мероприятий культурной и общественной направленности. Формирование духовно-нравственных, культурных качеств личности, которые проявляются в сохранении и преумножении элементов благоустройства, озеленения и красивых уголков на территории хутора. Будет сформировано положительное отношение жителей к органам местного самоуправления, имиджа молодежи в глазах пожилых людей.Хутор станет для других населенных пунктов района примером по созданию социальных проектов.Жители поселения уверены, что чистота и порядок больше завися не только от материальных возможностей, но и от силы истинной любви к родной земле, месту, где ты родился, от уважения собственного человеческого достоинства. |
| Объёмы бюджетных ассигнований  | Общий объём финансирования программы 3373333,33 руб., из них: средства областного бюджета- 3 000 000 руб.средства местного бюджета- 373333,33 .руб.внебюджетные средства- 0 тыс.руб. |

**2. Характеристика проблемной сферы благоустройства в Захаровском сельском поселении Клетского муниципального района Волгоградской области.**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Захаровского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории поселения, которое предполагает совершенствование сельского поселения путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой. Одной из важнейших задач является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание территорий массового отдыха жителей поселения, обустройство мест массового пребывания детей и подростков. Все эти задачи направлены на выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Текущее состояние большинства территорий не соответствует современным требованиям к местам массового пребывания и отдыха граждан.

До настоящего времени благоустройство мест отдыха и массового пребывания граждан осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились.

 Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания будут способствовать снижению рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения. Устройство спортивной площадки в центре хутора будет способствовать воспитанию здорового образа жизни жителей хутора.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, устройству ограждений и покрытий, архитектурному сооружению, освещению, а также эстетическому оформлению мест пребывания граждан. Территория Захаровского сельского поселения составляет **5,640 кв. км,** численность населения по состоянию на 01.01.2019 – **1588 человек**.

Комплексный подход и стратегическое планирование позволит наиболее полно и в то же время детально охватить объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные детские площадки, места массового пребывания граждан, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы» позволит улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области.

**3.Формулировка целей и постановка задач муниципальной программы.**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, условий для массового отдыха и организация мест массового пребывания населения, совершенствование архитектурно - художественного облика территории Захаровского сельского поселения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий ­­­­­­­Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Захаровского сельского поселения.

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

 **4.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта.**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области.

Данные мероприятия позволят создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, в том числе детей и подростков, создать условия для массового отдыха населения и организации мест их массового пребывания, а так же будет сопутствовать обеспечению доступности среды для маломобильных групп населения. Тем самым сократится общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования.

Совершенствование архитектурно - художественного облика территории Захаровского сельского поселения позволит приблизить среду муниципального образования к комфортной городской среде.

**В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены**:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования;

количество и площадь муниципальных территорий – мест увековечивания

памяти погибшим воинам.

**Реализация Программы позволит выполнить:**

благоустройство не менее 1 территории общего пользования Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в **Приложении 1** к муниципальной Программе.

**5.Объем средств, необходимых на реализацию программы**

**и источники финансирования.**

Общий объем финансирования Программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального

 района Волгоградской области на 2019-2023 годы» составит -3 373 333,33 рублей, в том числе:

средства областного бюджета -3 000 000 рублей,

средства местного бюджета – 373 333,33 рублей,

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в **Приложении 2**к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в **Приложении 3** к муниципальной программе.

**6Сроки реализации программы**

1. Программа реализуется в 2019-2023 годах.

2. Завершить реализацию Программы  до 31.12.2023 года.

**7.Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

- благоустройство общественной территории Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- утверждение муниципальной программы должно состояться до 25.12.2019 г.

[Перечень](file:///F%3A%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%BA%202017.doc#P848) мероприятий программы представлен в **Приложении 4** к муниципальной программе.

**8.Механизмы реализации Программы**

Минимальный перечень видов работ в рамках Программы«Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»

* 1. Устройство пешеходных дорожек
	2. Устройство ограждения
	3. Устройство освещения
	4. Устройство водопровода
	5. Озеленение территории парка
	6. Устройство сценического комплекса (сцена)
	7. Установка малых архитектурных форм
	8. Установка детского игрового комплекса (ДИК)
	9. Установка спортивных снарядов

Приложение 1

**С В Е Д Е Н И Я**

о показателях (индикаторах) программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель эффективности**  | **%** | **Критерий оценки результативности** |  **До реализации проекта** | **После реализации проекта (прогноз)** |
| Улучшение освещенности центральной улицы  | 180 % | Увеличение фонарей уличного освещения | 2 шт. | 11 шт. |
| Привлечение молодёжи к занятиям спортом  |  280 % | Увеличение числа детей, занимающихся спортом | 20 чел. | 70 чел. |
| Привлечение большего количества жителей для участия в культурно-массовых мероприятиях |  47 % | Посещение жителями поселения культурно-массовых мероприятий | 112 чел. | 165 чел. |
| Создание более гармонично-эстетичного облика центральной части хутора | 71% | Увеличение мест массового отдыха, улучшение санитарного состояния центра хутора | 700 м2 | 1200 м2 |
| Повышение уровня озеленения |  5 % | Увеличение зеленых насаждений в парке  | 100 м2 | 500 м2 |
| Трудовая занятость | 10% | Уход за зелеными насаждениями, поддержание чистоты и порядка, техническое содержание парка | 700 м2 | 1200м2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

**Ресурсное обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019- 2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования ( рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019 -2023 годы | 2019 | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  3 333 333,33 | - |  3 000 000,00 | 333 333,33 | - |
| 2020 | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  10 000 | - | - | 10 000 | - |
| 2021 | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  10 000 | - | - | 10 000 | - |
| 2022 | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  10 000 | - | - | 10 000 | - |
| 2023 | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  10 000 | - | - | 10 000 | - |

Приложение № 3

**План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие №1Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019-2023 годы»  | Разработан, опубликован | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | Январь 2019 | Июнь 2019г. |  |  |
| Контрольное событие №2 Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019 -2023 годы | Общественное обсуждение | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |  |  |  | До 31.12.2019г. |
| Контрольное событие №3 Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства  | В работе | Администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области | Январь 2019г. |  |  |  |

Приложение № 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Сбор информации и анализ предложений жителей | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального районаВолгоградской области | 24.12.2019 года | До 25.01.2019 года | Повышение уровня благоустройства территории поселения  | Благоустройство территории |  |
| Разработка проектно-сметной документации | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального районаВолгоградской области | 25.01.2019 года | До 31.12.2019 года | Повышение уровня благоустройства территории поселения  | Благоустройство территории |  |
| Планировка территории парка (обрезка, выкорчевывание деревьев) | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального районаВолгоградской области | 01.04.2019 года | До 30.04.2019 года | Повышение уровня благоустройства территории поселения  | Благоустройство территории |  |
| Устройство центральной аллеи, устройство пешеходных зон, и их содержание  | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального района Волгоградской области | 01.05.2019года | До 30.09.2019 года | Повышение уровня благоустройства территории поселения  | Благоустройство территории |  |
| Установка малых форм, ограждений, эстрадной сцены |  Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального района Волгоградской области | 01.07.2019 года | До 30.09.2019 года | Воспитание здорового образа жизни жителей станицы | Благоустройство территории |  |
| Озеленение: посадка деревьев, кустарников, цветов и пр. | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального района Волгоградской области | 01.09.2019года | До 30.09.2019 года |  |  |  |
| Устройство водопровода, озеленение , текущее содержание освещения, установка видеокамер | Администрация Захаровскогосельского поселенияКлетского муниципального района Волгоградской области | 01.01.2020года | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение 5

Перечень территорий общего пользования

Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района

Волгоградской области включенных в Программу на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение  | Площадь территории | Виды работ  |
| 1 | 403550,Волгоградская область Клетский район, х.Захаров, ул.Центральная,12А  |  1200 кв.м | Благоустройство, видеонаблюдение |