АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2024 года № 28

 О приведении в нормативное состояние

автомобильных дорог в населенных

пунктах Захаровского сельского поселения.

 В целях обеспечения своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах Захаровского сельского поселения постановляю:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области (прилагается).

2. Утвердить план поэтапного приведения в нормативное состояние автомобильных дорогах Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Захаровского

 сельского поселения: Е. А. Кийков

Приложение №1 к постановлению

главы Захаровского сельского поселения

от 21.03.2024 года № 28

**Комиссия**

 **по проведению ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах Захаровского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ФИО** | **Должность** | **Члены комиссии** |
| 1 | Кийков Евгений Александрович | Глава Захаровского сельского поселения | Председатель  |
| 2 | Мурзагалиева Алла Куйчебаевна | Главный экономист администрации Захаровского сельского поселения | Заместитель председателя |
| 3 | Жемчужнова Марина Владимировна | Специалист администрации Захаровского сельского поселения | Секретарь |
| 4 | Манойлина Ольга Сергеевна | Заместитель главы администрации Захаровского сельского поселения |  |

Приложение №2 к постановлению

главы Захаровского сельского поселения

от 21.03.2024 года № 28

**ПЛАН**

**Поэтапного приведения в нормативное состояние автомобильных дорог по территории Захаровского сельского поселения после осенне –зимнего периода**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование мероприятия** | **сроки исполнения** |
| **1** | **Проведение детального обследования состояния автомобильных дорог**  | **апрель-май** |
| **2** | **Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог, имеющих асфальтовое покрытие** | **июнь-июль** |
| **3** | **Выравнивание автомобильных дорог, имеющих грунтовое и щебеночное покрытие**  | **апрель-май** |
| **4** | **Подсыпка щебня на автомобильные дороги, имеющие щебеночное покрытие** | **апрель-май** |