АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.01.2024 г. № 6

О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего половодья (паводка) на территории Захаровского сельского

поселения Клетского муниципального района в 2024 году

В целях защиты населения от возможного наводнения в 2024 году и сохранения от разрушений объектов экономики, мостов, автомобильных дорог, хозяйственных и бытовых построек, а также безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Захаровского сельского поселения, администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод на территории Захаровского сельского поселения в 2024 году (прилагается).

2. В целях оперативного решения вопросов по безаварийному пропуску паводковых вод утвердить состав противопаводковой комиссии Захаровского сельского поселения (прилагается).

3. Провести информирование жителей, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Захаровского

сельского поселения Е. А. Кийков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Захаровского сельского

поселения от 10.01.2024 г. № 6

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод**

**на территории Захаровского сельского поселения в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Уточнение и утверждение состава противопаводковой комиссии поселения по пропуску паводковых вод | до  01.02.2024 | Глава поселения Кийков Е. А. |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, плана эвакуации населения, материальных ценностей и скота, разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до  01.02.2024 | Председатель  КЧС и ПБ  Кийков Е. А. |
| 3. | Уточнение наличия на территории поселения плавсредств, автотранспорта и других транспортных средств, необходимых для обеспечения противопаводковых мероприятий, распределение их по объектам и представление в сектор ГО, ЧС и ПР Клетского муниципального района расчетов на дополнительные материальные средства для выполнения противопаводковых мероприятий | до  01.02.2024 | Председатель  КЧС и ПБ  Кийков Е. А. |
| 4. | Определение мест возможной эвакуации людей, материальных ценностей, скота и определение необходимого запаса кормов, для временного отселения из зон затопления | до  01.02.2024 | Эвакуационная комиссия |
| 5. | Организация проверок гидротехнических сооружений, выполнение инженерно-технических мероприятий в целях надежной защиты объектов и жилого фонда от предстоящего паводка | до  01.02.2024 | Противопаводковая комиссия |
| 6. | Организация на весь период паводка дополнительных постов наблюдения на пруду «х. Гвардейский» и реке "Куртлак" ежедневное (с 8-00 до 9- 00) представление достоверной информации диспетчеру ЕДДС Клетского муниципального района по телефонам: 4-13-78 о складывающейся обстановке и уровне воды. | На весь период паводка | Противопаводковая комиссия |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Захаровского сельского

поселения от 10.01.2024 г. № 6

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Захаровского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | - Кийков Е. А. | глава Захаровского сельского поселения, |
| Заместитель председателя комиссии | - Жемчужнова М. В. | специалист администрации поселения, |
| Секретарь комиссии | - Манойлина О. С. | Зам главы администрации поселения, |
| Члены комиссии: | - Просвиров И. В.  - Касаткин А.В.  - Селиванов Ю. А. | Директор ООО "Захаровское" (по согласованию),  Управляющий отд №1 ООО "Захаровское" (по согласованию),  Управляющий отд № 2 ООО "Захаровское" (по согласованию) |